Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 29 227,7 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма составила 12 001 тыс. рублей 48 копеек, на декабрь план 1 026,9 тыс. рублей, освоено средств 1 025,9 тыс. рублей, из них:

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

*2.2.1. основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

 *2.2.2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы) Аллея трудовой славы в г.Мегионе*

*- 16.10.20 - заключен контракт с ИП Булычев В.Ю. на сумму 499 т.р. (поставка товара (скульптурная композиция «Книга летописи большой нефти»)); работы по м/к выполнены. - 20.11.20 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 50 т.р. (демонтаж опор освещения), работы по м/к выполнены.*

*- Свободный остаток БА - 1,0 т.р.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна