Приложение 1

к постановлению администрации города

от 25.11.2021 №2602

«Паспорт муниципальной программы города Мегиона

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»  Администрация города |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;  3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона;  4.Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»:  Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  Основное мероприятие: «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом».  Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона»:  Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона».  Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе»:  Основное мероприятие: «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города». |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные  на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Реализация портфелей проектов не предусмотрена |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них– 77903 м²;  2.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,4 км;  3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов – 111912 м²;  4.Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки – 6,0%;  5.Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе – 238,5 тыс. человек;  6.Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении – 4,5 поездки/1 жителя/год;  7.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84600 м;  8.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) – 2816 м;  9.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием - 3,87%;  10.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 14,23 км;  11.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 85,7%;  12.Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 36 человек;  13.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 2 чел.;  14.Количество дорожно-транспортных происшествий – 30 случаев;  15.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 6,7%.  16. Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений - 37,0% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за 2019-2025 годы составляет 664880,70 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году-236384,0 тыс. рублей;  в 2020 году-183988,4 тыс. рублей;  в 2021 году-172181,0 тыс. рублей;  в 2022 году-51327,3 тыс. рублей;  в 2023 году-7000,0 тыс. рублей;  в 2024 году-7000,0 тыс. рублей;  в 2025 году-7000,0 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | 0,0 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов городского округа | 0,0 тыс. рублей |

».

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению администрации города  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_\_\_ |

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затратных статей по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, заключение соглашений с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, представляющих собой совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в управление экономической политики.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы предусмотрена на основании данных проводимого мониторинга, по итогам которого в программу могут быть внесены коррективы.

Организация и реализация мероприятий муниципальной программы:

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование и направление в установленном порядке на одобрение в Думу города Мегиона, на утверждение главе города;

направляет проект муниципальной программы и проект о внесении изменений в нее в органы администрации города, органы местного самоуправления, государственные органы для проведения соответствующих экспертиз;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

обеспечивает при реализации мероприятий муниципальной программы соблюдение требований бюджетного законодательства, в том числе предъявляемых к нормативным правовым актам города Мегион, устанавливающим (регулирующим) предоставление субсидии из бюджета городского округа;

обеспечивает проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном администрацией города;

разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на утверждение главе города;

координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

обеспечивает привлечение средств из федерального, окружного бюджетов и иных источников на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год с учетом предложений исполнителей, включая план мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Мегион;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

представляет по запросу управления экономической политики администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует исполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в управление экономической политики администрации города в сроки, установленные пунктом 40 Порядка разработки и утверждения муниципальных программ;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Исполнитель муниципальной программы:

формирует предложения в проект муниципальной программы, исполнителем которой он является;

формирует и представляет координатору предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, исполнителем которых он является;

участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;

представляет координатору информацию о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) и о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых исполнителем муниципальной программы мероприятий;

представляет координатору информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы Координатор представляет в управление экономической политики администрации города отчеты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Финансовое обеспечение программных мероприятий производится за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов и при наличии - внебюджетных источников.

В рамках муниципальной программы предусмотрено осуществление Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417 в форме информационной и консультативной поддержки небольших производств, направленных на внедрение технологий вторичной переработки отходов, организации системы раздельного накопления запрещенных к захоронению отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарной очистки ликвидированной от мусора территории».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к постановлению администрации города  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_\_\_  «Таблица 1  Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , м² | м² | 51 574 | 73082 | 73082 | 77903 | 77903 | 77903 | 77903 | 77903 | 77903 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 101629 | 111912 | 111912 | - | - | - | - | - | 111912 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек | тыс.челов | 238,5 | 238,5 | 182,4 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 84200 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 10750 | 2356 | 2442 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 16 | 3,39 | 3,39 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20,83 | 12,60 | 14,6 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 75,26 | 85,10 | 85,4 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | чел | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 13 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | чел | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев | шт. | 34 | 36 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | % | 17,6 | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 16,7 | 13,30 | 10,3 | 6,7 | 6,7 |
| 16 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16 ,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | % | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 |

».

Приложение 4

к постановлению администрации города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | Всего | 58 991,40 | 45 404,10 | 2 807,30 | 10 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,30 | 38 921,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 20 070,10 | 6 482,80 | 2 807,30 | 10 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6) | Муниципальное казенное учреждение Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса | Всего | 62 831,60 | 8 430,60 | 13 000,00 | 13 401,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 62 831,60 | 8 430,60 | 13 000,00 | 13 401,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | |  | Всего | 121 823,00 | 53 834,70 | 15 807,30 | 24 181,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,30 | 38 921,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 82 901,70 | 14 913,40 | 15 807,30 | 24 181,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (7-11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | Всего | 541 276,10 | 181 750,10 | 167 198,70 | 148 000,00 | 44 327,30 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 541 276,10 | 181 750,10 | 167 198,70 | 148 000,00 | 44 327,30 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | |  | Всего | 541 276,10 | 181 750,10 | 167 198,70 | 148 000,00 | 44 327,30 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 541 276,10 | 181 750,10 | 167 198,70 | 148 000,00 | 44 327,30 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-16) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | Всего | 1 781,60 | 799,20 | 982,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,70 | 0 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 749,90 | 799,20 | 950,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 | |  | Всего | 1 781,60 | 799,20 | 982,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,700 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 749,90 | 799,20 | 950,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | |  | Всего | 664 880,70 | 236 384,0 | 183 988,40 | 172 181,00 | 51 327,30 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,30 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 625 927,70 | 197 462,70 | 183 956,70 | 172 181,00 | 51 327,30 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | Всего | 2 474,90 | 0 | 2 474,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 474,90 | 0 | 2 474,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | |  | Всего | 662 405,80 | 236 384,00 | 181 513,50 | 172 181,00 | 51 327,30 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,30 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 623 452,80 | 197 462,70 | 181 481,80 | 172 181,00 | 51 327,30 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | |  | Всего | 664 835,40 | 236 384,00 | 183 943,10 | 172 181,00 | 51 327,30 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,30 | 38 921,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 625 914,10 | 197 462,70 | 183 943,10 | 172 181,00 | 51 327,30 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель 1 Администрация города | |  | всего | 45,30 | 0 | 45,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,70 | 0 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13,60 | 0 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».