Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»  (далее – Программа) |
| Дата утверждения муниципальной программы | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 |
| Координатор программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| Исполнители программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| Цели муниципальной программы | Получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей.  2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  3. Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. |
| Наименование портфеля проектов, проекта,  направленных в том числе на реализацию  национальных проектов (программ)  Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития 100%.  2. Выполнение муниципального задания учреждением  МБУ МЦИКТ "Вектор" 24916 заявок.  3. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом 100%.  4. Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации 10 чел. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа принимается сроком: с 2019 по 2025 годы.  Программа будет реализована в 7 этапов:  1 этап – 2019;  2 этап – 2020;  3 этап – 2021;  4 этап – 2022;  5 этап – 2023;  6 этап – 2024;  7 этап – 2025. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет  225 274,80 тыс.руб., в том числе:  2019 год – 33 896,40 тыс.руб.;  2020 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2021 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2022 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2023 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2024 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2025 год – 31 896,40 тыс.руб. |
| Параметры финансового обеспечения  портфеля проектов, проекта, направленных  в том числе на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации,  реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 0,00 тыс.руб. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории».

* 1. «Формирование благоприятной деловой среды».

В городском округе город Мегион широко распространены информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ), развит цифровой контент, созданы благоприятные условия для обеспечения равного доступа к ним гражданам, организациям, осуществляется создание эффективной системы государственного и муниципального управления на принципах подотчетности, прозрачности, результативности на основе внедрения ИКТ. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения муниципальными учреждениями и иных организаций.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий осуществляется исполнителем Программы посредством заключения контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Координатор Программы осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации от 19.10.2018 №2207.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | 24916 заявок | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 |
| 3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4. | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. | 3 чел | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей.  (показатель 1) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  (показатель 2) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 209 274,80 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 209 274,80 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион.  (показатель 3, 4) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе. | | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 225 274,80 | 33 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 225 274,80 | 33 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ МЦИКТ «Вектор» | | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 225 274,80 | 33 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 225 274,80 | 33 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя |
| Наименование  основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | |
| Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | | | | |
| 1. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | [Стратегией](consultantplus://offline/ref=ED3252545A983F0E8C631B3DBF9CE42EA3D6EEA7E2648C5820746F9AR2fBG) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212,  Федеральный закон Правительство РФ от 08.07.2006 №149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. 100% рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению . |
| Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | |
| Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | | | | |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Обеспечение работников заработной платой. Обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями.  Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему. Оплата коммунальных услуг. | Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор". 24916 заявок. |
| Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | |
| Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | | | | |
| 3. | Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение защиты информации. | Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года N 646 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. 100% рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению.  Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. 10 чел. |

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы для их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения; | Привлечение внебюджетных источников через заключение концессионного соглашения, обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| 2 | Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Удорожание стоимости товаров, работ (услуг); | Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка предоставляемых товаров (работ, услуг), поиск потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Профилактика данного риска осуществляется посредством планирования муниципальных закупок и строгого контроля исполнения муниципальных контрактов |