Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за август 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 29 227,7 тыс. рублей.

Проведение мероприятий:

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

*2.2.1. основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

*2.2.2. Государственная поддержка муниципальных программ*

*1) 18.08.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 450 тыс.руб. (устройство фундаментов под скульптурные композиции); работы по м/к выполнены, оплата в сентябре 2020 г.*

*2) 20.07.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 443 т.р. Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г.*

*3) Уменьшение БА на сумму 100 т.р. (уведомл. №1-151 от 12.08.2020).*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741