|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Май 2015 | | | |
| Сумма освоенных средств, тыс.руб. | | Показатели исполнения | |
| план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 193,50 | 2 363,70 | 1183,22 - выполнение мун. задания МБУ "МЦИКТ "Вектор"; 730,93 - Модернизация защищенной VIP Net сети до уровня КС3 и дооснащение её средствами информации; | 753,97 - выполнение мун. задания МБУ "МЦИКТ "Вектор"; 213,00 - оплата за поставку оргтехники для проведения ЕГЭ; 57,00 - приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ; 106,63 - поставка компьютерного оборудования; 79,92 - Заключен муниципальный контракт от 21.05.2015 №0187300004515000157 "Оказание услуги по сопровождению Программного комплекса для учёта земельных и имущественных отношений SAUMI, консультированию пользователей."; 50,00 - Опубликовано извещение о проведении электронного аукциона от 16.06.2015 №0187300004515000329 "Оказание услуги по предоставлению неисключительного права (лицензии) на использование Программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI версия 4.9i"; Опубликовано извещение о проведении электронного аукциона "Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации и приобретение лицензий" от 29.05.2015 №0187300004515000303;  1201,30 - оплата по счету от 28.04.2015 №58 за оказание услуг в области информационных технологий и передачу права на использование программного обеспечения; 31,80 - абонентское обслуживание WEB-сайта МБУ "ЦБС"; |
|  |  |  |  |
| 2 193,50 | 2 363,70 | - | - |