Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за июнь 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 29 227,7 тыс. рублей.

Проведение мероприятий:

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

*2.2.1. основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

*Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы) Аллея трудовой славы в г.Мегионе*

*-* 19.05.2020 - заключен контракт с ООО "ЮграСтройиндустрия" на сумму 18 370,8 т.р.; срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. 2) Благоустройство "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (озеленение, эл/монтажные работы): Аукцион -03.07.2020. Победитель ИП Глотов С.А. Цена контракта 4 969 373,27р. Срок выполнения работ 17.08.2020-25.09.2020.

-29.05.2020 - размещен план-график на поставку товара (скульптурные композиции «Книга летописи большой нефти») для комплектации объекта «Аллея трудовой славы в г. Мегионе». Срок исполнения контракта - август 2020 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741