Пояснительная записка

к информации о выполнении мероприятий, работ в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион

на 2014-2020 годы» за март 2016 года

За март 2016 года:

**Задача 1 «Содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион»:**

Освоено за 1 квартал 2016 года 636,46 тыс.руб. из средств местного бюджета:

585,46 тыс.руб. на оплату за капремонт имущества в МКД (Югорский фонд);

51,0 тыс.руб. на ремонт помещений административного здания по ул.Нефтяников 8 (каб. 115А).

1) Заключены муниципальный контракт на оказание:

- комплекса услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах города Мегиона, на сумму 99 989,98 рублей (2501 квартира) от 26.02.2016 №5;

-услуг по технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион от 22.03.2016 №12;

-услуг по оценке рыночной стоимости на объекты муниципальной собственности от 22.03.2016 №13.

2) Аукционная документация на размещение муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, на оказание услуг по обследованию элементов ограждений и несущих конструкций жилых домов, расположенных на территории городского округа город Мегион, на сумму 432 680 рублей, 26.02.2016 направлен в департамент муниципального заказа администрации города для ее размещения.

В рамках мероприятия 16 "Проведение ремонтных работ":

1.Капитальный ремонт административного здания по ул.Советская 19:

15.04.2015 - заключен контракт на выполнение ПСД (на сумму 386,7 т.р.), выполнены 3-и этапа проектирования, ведутся претензионные работы, планируемый срок исполнения контракта - апрель 2016 г.; Освоено в 2015 году - 122,5 т.р.

Размещен заказ на выполнение работ по ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции в марте 2016 года. Срок исполнения по контракту - август 2016 года.

2.Ремонт помещений административного здания по ул.Нефтяников 8:

12.02.2016 - заключен муниц. контракт с ИП Глотов С.А. на выполнение ремонтных работ (каб. 115А) на сумму 51 034 руб., работы выполнены в полном объеме, оплата прошла в феврале 2016 г.

Документация для размещения муниц. заказа в стадии согласования, планируемый срок размещения заказа на выполнение ремонтных работ - апрель 2016 года.

3.Проектирование крыши административного здания по ул.Нефтяников 8:

Принимается решение по направлению использования данных средств, с последующим их перераспределением.

4.Ремонт помещений администрации города по ул.Строителей 7/1:

Принимается решение по направлению использования данных средств, с последующим их перераспределением.

5.Ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ:

Документация для размещения муниц. заказа в стадии согласования, планируемый срок размещения заказа на выполнение ремонтных работ - апрель 2016 года.

**Задача 3 «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Департамента муниципальной собственности администрации города»**:

Освоено за 1 квартал 2016 года 12 794,65 тыс.руб. из средств местного бюджета на обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности.

**Задача №4 «Компенсация 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Подготовлена аукционная документация на размещение муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по страхованию имущества муниципального образования городского округа город Мегион. Аукционная документация находится в стадии согласования с соответствующими службами администрации. Срок размещения апрель 2016 года.

Директор департамента

муниципальной собственности М.В.Тараева

Михаил Константинович Изюмов

2-35-98