Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за август 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 172 181 тыс. рублей.

Согласно отчета о состоянии лицевого счета плановая сумма на август составила 189 704,41 руб, выполнено с января по август 126 893,2 тыс.рублей, том числе за август:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»:*

*- заключено 8-мь контрактов на общую сумму 12 105,7 т.р. (в том числе: 2021 г. - 6 730,0 т.р.; 2022 г. - 5 375,7 т.р.) на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: - 01.07.2021 - 30.06.2022 - размещен план-график на заключение 2-х контрактов на общую сумму 2 195,0 т.р. (в том числе: 2021 г. - 1 022,3 т.р.; 2022 г. - 1 172,7 т.р.); аукционная документация в стадии согласования; срок исполнения: 01.09.2021 - 31.05.2022;*

*-выделение БА на сумму 17 000 т.р. (ув. №1-125 от 12.07.2021). -заключен контракт №0187300004521000332 от 20.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 16 999,9 т.р. на выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог местного значения г.Мегион»; срок исполнения - сентябрь 2021 г;*

*- выделение БА на сумму 2 271,6 т.р. (ув. №1-134 от 23.07.2021). - заключен контракт №0187300004521000341 от 06.09.2021 с ИП Руденко Ю.Н. на сумму 1 698,6 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство проезда к многоквартирному жилому дому по ул. Нефтяников, 19 мкр, г.Мегион»; срок исполнения - октябрь 2021 г. Свободный остаток БА от плана на сумму 573 т.р. планируется к перераспределению;*

*-выделение БА на сумму 170 т.р. (ув. №1-142 от 11.08.2021). - заключен контракт №67-Р от 01.09.2021 с ООО "АжурСервис" на сумму 170 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство остановочного павильона по ул.Свободы в г.Мегионе"; срок исполнения - октябрь 2021 г.*

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион"

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»*

*- заключен контракт №01873000045200003780001 от 02.11.2020 с ООО "Электрон" на сумму 199 985,4 т.р. (в том числе: 2020 г. - 29 999,9 т.р.; 2021 г. - 169 985,4 т.р.) на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС. Срок исполнения: 02.11.2020 - 31.12.2021.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88