Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за апрель 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 27 577,7 тыс. рублей.

За период с января по апрель 2020 года было проведено списание денежных средств в размере 170 000 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности на основании муниципального контракта от 27.09.2019 № 45-Р на выполнение работ, заключенный с ООО «Мегапроект» по разработке проектно- сметной документации по объекту «Благоустройство мемориала «Звезда» в пгт.Высокий муниципального образования городского округа г.Мегион».

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

*2.2.1. основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

-14.04.2020 повторно размещен план-график на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион";

- 16.04.2020 - аукцион опубликован на сайте, 29.04.2020 - дата проведения аукциона; 14.05.2020 - ориентировочная дата заключения контракта, планируемый срок выполнения работ - сентябрь 2020 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741